## Slide 1
Хранилища данных 3
Технологии и методы хранилищ данных Oracle
Copyright © Yuri Voinov, Arina & COM, 2001.
All rights reserved.

## Slide 2
Проектирование хранилищ данных
Нетехнические аспекты
Выбор методологии
Правильная реализация методологии
Технические аспекты

## Slide 3
Нетехнические аспекты
Проект хранилища данных задача трудо- и ресурсоемкая
Проект хранилища данных - крупная инвестиция

## Slide 4
Поддержка руководства
Проектная команда должна тесно сотрудничать с руководством для достижения:
  Возможно более быстрого возврата инвестиций в проект (Return Of Investments - ROI)
  В целях обеспечения оптимального исползования ресурсов
  В целях оперативного управления изменениями

## Slide 5
Создание проектной команды
Команда должна включать:
  Дизайнеров баз данных
  Администраторов баз данных
  Сетевых администраторов
  Специалистов ETT
  Руководителей проекта

## Slide 6
Требования к проектной команде
Члены проектной команды быть экспертами в технологиях и инструментах:
  Управления загрузкой
  VLDB
  OLAP

## Slide 7
Обучение проектной команды
В большинстве случаев требуется обучение или дообучение проектной команды
Планируйте обучение команды как часть проекта

## Slide 8
Метод Oracle (Oracle Method)
Стратегия
Разработка
Реализация
BPR
Бизнес-
задачи
Технологические методы
ISS
ETA
CDM
DWM
AIM
Разработка приложений
Организаци-онные
OCM
Управле-ние
PGM
PJM

## Slide 9
Метод хранилищ данных Oracle (DWM)
Представляет собой хорошо описанное множество процессов:
  Извлечения данных
  Формирования метаданных
  Формирования технической архитектуры...
  … и методов доступа к данным

## Slide 10
Для кого предназначен и кем используется DWM?
Разработчиками
Внедренцами
Руководителями проектов

## Slide 11
Что позволяет DWM?
Покрывает информационные нужды и будущие инициативы предприятия
Удовлетворяет потребности роста предприятия

## Slide 12
Применение DWM

## Slide 13
Фаза выбора стратегий
Стратегия
Предпроектное
обследование
Определение
Технической
Архитектуры
Определение
Анализ
Дизайн
Создание
Перенос
Исследование
Стадии

## Slide 14
Инкрементальная разработка
Предпроектное
обследование
Техническая
архитектура
Тестирование
концепции
Инкремент 2
Инкремент 3
Инкремент n
Инкремент B
Инкремент C
Инкремент Z
Инкремент 1
Инкремент A
Бизнес-стратегия
IT -стратегия
С
б
о
р
т
р
е
б
о
в
а
н
и
й

## Slide 15
Инициатива “Технологии хранилищ данных“ (WTI) партнеров Oracle
Сочетание баз данных Oracle и специализированных инструментов от избранных поставщиков решений либо инструментария Oracle
  В настоящий момент предлагается широкий спектр инструментов для дизайна,построения, анализа и управления хранилищами данных

## Slide 16
Продукты членов WTI
Моделинг:
  LogicWorks, ERwin/ERX, Prism..
ETT:
  Carleton PASSPORT, Praxis Omni Series, Prism Warehouse Manager...
Доступ к данным:
  Brio Query, Business Objects, Cognos PowerPlay...

## Slide 17
Программа “Test-to-Scale”
Pyramid
Unisys
DG
NEC
Clarion
HP
EMC
Digital
Sun
Cray
NCR
Amdahl
IBM
Sequent
  Лабораторная сертификация базы данных Oracle обьемом 1 Тб
  Применение Windows NT для построения киосков данных
  Базовая спецификация Test-to-Scale для СУБД обьемом 100 Гб

## Slide 18
Заключение
Проектирование хранилищ данных
Метод Oracle (Oracle Method)
Метод хранилищ данных Oracle (DWM)
Применение DWM
Инициатива “Технологии хранилищ данных“ (WTI)
Программа “Test-to-Scale”